Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“, broj: 68/2018,  110/2018 i 32/2020) i članka 31. Statuta Općine Povljana  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 13/21 i 11/23 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/25) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Povljana

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 01/25 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/25), na području Općine Povljana za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u slijedećim programima:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete
9. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija


	Red. br. 
	IZVOR FINANCIRANJA
	PLANIRANO U 2025.
	IZVRŠENO U 2025.

	1.
	Opći prihodi i primici
	564.136,73
	564.173,14

	
	UKUPNO
	564.136,73
	564.173,14




Aktivnost: K100903 DOBAVA I ZAMJENA SPRAVA U DJEČJEM PARKU NA DIJELU K.Č. 355/1 K.O. POVLJANA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 35.481,75 EUR Ukupno: 35.481,75 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 35.481,75 EUR Ukupno: 35.481,75 EUR

Aktivnost: A101001 POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.411,57 EUR Ukupno: 8.411,57 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.411,57 EUR Ukupno: 8.411,57 EUR

Aktivnost: A101201 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 46.361,50 EUR Ukupno: 46.361,50 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 56.361,50 EUR Ukupno: 56.361,50 EUR

Aktivnost: A101202 ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNOG GROBLJA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 125.381,04 EUR Ukupno: 125.381,04 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 125.381,04 EUR Ukupno: 125.381,04 EUR

Aktivnost: A101203 MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE  ENERGETSKE JAVNE RASVJETE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.400,00 EUR Ukupno: 8.400,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 19.862,50 EUR Ukupno: 19.862,50 EUR

Aktivnost: A101204 ENERGETSKA USLUGA (JAVNA RASVJETA) 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 18.320,00 EUR Ukupno: 18.320,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 4.555,05 EUR Ukupno: 4.555,05 EUR

Aktivnost: A101206 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA (MALČIRANJE)  
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.787,50 EUR Ukupno: 8.787,50 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.787,50 EUR Ukupno: 8.787,50 EUR

Aktivnost: A101207 NABAVA I POSTAVLJANJE KAMENIH KLUPICA NA ŠETALIŠTU VIVERONE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 5.373,00 EUR Ukupno: 5.373,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 5.373,00 EUR Ukupno: 5.373,00 EUR

Aktivnost: A101211 NADOHRANA I ODRŽAVANJE PLAŽA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 19.788,99 EUR Ukupno: 19.788,99 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 19.803,43 EUR Ukupno: 19.803,43 EUR

Aktivnost: A101212 ODRŽAVANJE MJESNOG TRGA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 14.630,21 EUR Ukupno: 14.630,21 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 12.458,86 EUR Ukupno: 12.458,86 EUR

Aktivnost: A101214 UREĐENJE ŠUME OKO GROBLJA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 6.900,00 EUR Ukupno: 6.900,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 6.900,00 EUR Ukupno: 6.900,00 EUR

Aktivnost: A101215 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 71.809,17 EUR Ukupno: 71.809,17 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 68.423,17 EUR Ukupno: 68.423,17 EUR

Aktivnost: A101216 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 47.800,00 EUR Ukupno: 47.800,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 47.800,00 EUR Ukupno: 47.800,00 EUR

Aktivnost: K101201 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 51.783,27 EUR Ukupno: 51.783,27 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 51.783,27 EUR Ukupno: 51.783,27 EUR

Aktivnost: K101205 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.251,25 EUR Ukupno: 8.251,25 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 8.251,25 EUR Ukupno: 8.251,25 EUR

Aktivnost: K101304 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 108,00 EUR Ukupno: 108,00 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 108,00 EUR Ukupno: 108,00 EUR

Aktivnost: K101305 SANACIJA BALKONA NA DOMU KULTURE 
Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 84.431,25 EUR Ukupno: 84.431,25 EUR
Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur): 
11 (Opći prihodi) 84.431,25 EUR Ukupno: 84.431,25 EUR

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području  Općine Povljana stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit  će se u „Službenom glasniku Općine Povljana“.


KLASA:363-01/24-01/21		    					
URBROJ:2198-25-01-1-26-3					  
U Povljani, dana 22. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA

Predsjednik OV
Šime Vučković
